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[bookmark: _Toc126252901]Termau Allweddol a Diffiniadau
Mae’r termau allweddol a ganlyn wedi’u defnyddio yn ein Strategaeth Carbon Sero Net erbyn 2030.  At ddibenion cyfeirio, mae diffiniad o bob term i’w weld yn y tabl a ganlyn.
	Term Allweddol/Acronym
	Diffiniad

	Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Allyriadau NTG)

	Diffinnir nwyon tŷ gwydr (NTG) fel nwyon sy'n gallu amsugno ymbelydredd is-goch (gwres) o'r haul, gan gyfrannu at effaith nwyon tŷ gwydr ar y Ddaear.

	Allyriadau NTG Ffynnon-i-Danc (tunelli o CO2e)
	Yr allyriadau rhwng cyfnod prosesu a mireinio tanwydd a’r ynni a ddefnyddir gan y sefydliadau sy’n cyflwyno’r adroddiad.

	Carbon Deuocsid a’i Gyfwerthoedd
(CO2e)
	Uned fesur safonol allyriadau NTG a ddefnyddir i gymharu effeithiau NTG gwahanol ar sail eu potensial ar gyfer cynhesu byd-eang.

	Carbon Sero Net
	Cydbwysedd rhwng yr allyriadau NTG sy'n cael eu hallyrru i'r atmosffer a'r allyriadau NTG sy’n cael eu tynnu o’r atmosffer 

	Cyfanswm yr Allyriadau NTG (y flwyddyn) (tunelli o CO2e)
	Cyfanswm allyriadau NTG blynyddol sefydliad/endid cyn i addasiadau gael eu cymhwyso er mwyn atafaelu neu dynnu NTG, wedi'i fesur mewn tunelli o CO2e.

	Datgarboneiddio
	Y broses o leihau yn gyntaf ac wedyn tynnu yr allyriadau NTG sy’n cael eu gollwng i'r atmosffer o'n gweithrediadau.

	NTG
	Nwyon Tŷ Gwydr

	Trawsyrru a Dosbarthu 
(tunelli o CO2e)
	Allyriadau NTG anuniongyrchol sy'n deillio o golledion trydan a gynhyrchir o ganlyniad i drosglwyddo a dosbarthu drwy'r Grid Cenedlaethol.





[bookmark: _Toc295726748][bookmark: _Ref299310232]

[bookmark: _Toc126252902]Rhagair

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymuno â sefydliadau ledled y byd i ddatgan argyfwng hinsawdd ac wedi cytuno o’i gwirfodd i ymrwymo i darged sero net erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2030-31. Bydd hyn yn golygu y bydd yn adeiladu ar ostyngiadau mewn allyriadau carbon o 34% mewn termau absoliwt sydd eisoes wedi'u cyflawni ers 2005/06. 

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Fel prifysgol, mae gennyn ni gyfrifoldeb i gyfrannu at newid parhaol drwy ein hymchwil a'n haddysgu ond hefyd yn y ffordd y caiff y sefydliad ei redeg. Trwy weithio gyda'n gilydd fel staff, myfyrwyr a phartneriaid, gallwn fwrw ymlaen â'r agenda yma”.

[bookmark: _Toc108771047]

[bookmark: _Toc126252903]Cyflwyniad
[bookmark: _Toc109935565][bookmark: _Toc116981885]Mae'r ddogfen hon yn manylu ar Strategaeth Carbon Sero Net Prifysgol Aberystwyth erbyn 2030. Mae'n nodi ein gweithredoedd allweddol sy'n helpu i ddatgarboneiddio’n gweithrediadau a dod yn sefydliad Sero Net. Mae cyflawni Sero Net yn golygu cyrraedd cydbwysedd rhwng allyriadau NTG (NTG) i'r atmosffer a'r allyriadau a gymerir allan trwy eu tynnu, ac atafaelu yn y tir.
Ochr yn ochr â'r sector addysg uwch ac ymchwil ehangach, mae gan Brifysgol Aberystwyth rôl hanfodol wrth helpu Cymru a'r Deyrnas Unedig i gyrraedd ein targedau Sero Net cenedlaethol. Fel sefydliad academaidd, gallwn helpu i ddatgarboneiddio’n gweithrediadau trwy fod ar flaen y gad o ran ymchwil newid hinsawdd a datblygu strategaethau i liniaru ar newid anthropogenig yn yr hinsawdd. 
Cafodd ein Strategaeth ei llunio ar y cyd â chyfraniadau gan gynrychiolwyr ein hadrannau academaidd a gweithredol. 
[bookmark: _Toc119662073][bookmark: _Toc122030141][bookmark: _Toc126252904]Yr Angen i Weithredu
Newid Hinsawdd – Y Cyd-destun Byd-eang
Mae angen camau ar raddfa ryngwladol er mwyn creu unrhyw lefel o newid ystyrlon yn hinsawdd y Ddaear. Nod fframwaith hinsawdd ac ynni 2030 a ddatblygwyd gan y Cenhedloedd Unedig yw lleihau allyriadau NTG a chynyddu momentwm tuag at ddatblygu cynaliadwy a gwytnwch Newid Hinsawdd trwy Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a Chytundeb Paris Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd 2015. 
Ers i Gytundeb Paris gael ei gadarnhau yn 2015, mae tymereddau cyfartalog byd-eang wedi codi dros 1°C ers y cyfnod cyn-ddiwydiannol, a 0.2°C o'i gymharu â 2011-2015, gyda chynnydd anochel pellach yn digwydd o ganlyniad i garbon sydd eisoes wedi’i allyrru. Mae canlyniadau ehangach ar gyfer yr hinsawdd eisoes yn gyffredin oherwydd y cynnydd hwn, gan dynnu sylw at y brys i weithredu i leihau allyriadau carbon byd-eang yn sylweddol. Os na weithredwn ni nawr, mae'r bygythiad sy'n ein hwynebu yn dod yn gritigol wrth inni fentro gweld y tymheredd byd-eang yn codi uwchlaw pwynt tipio gan arwain at newidiadau i'n planed nad oes modd eu gwrth-droi.
Newid Hinsawdd – Y Cyd-destun Cenedlaethol 
Mae Cymru a'r Deyrnas Unedig eisoes yn profi effeithiau hinsawdd o bwys yn sgil Newid Hinsawdd.  Mae’r trydydd adroddiad ar Asesiad Risg gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd annibynnol[footnoteRef:2] yn nodi bod y Deyrnas Unedig gyfan wedi’i heffeithio gan dymheredd blynyddol cyfartalog uwch (cynnydd o 0.3°C bob degawd ers 1980), cynnydd yn lefel y môr (amcangyfrifir ei fod yn codi 2.5cm y degawd ar hyn o bryd), a chynnydd sylweddol mewn tymheredd ac eithafion dyddodiad. Gwelwyd hyn yn fwyaf amlwg gyda'r gaeafau mwynach/gwlypach, yr hafau cynhesach/sychach, a mwy o dywydd eithafol (e.e. llifogydd, tywydd poeth, stormydd) sy'n digwydd yn y Deyrnas Unedig.   [2:  Y Pwyllgor Newid Hinsawdd (Mehefin 2021) ‘Independent Assessment of UK Climate Risk’ (Y trydydd Asesiad Risg Newid Hinsawdd) (https://www.theccc.org.uk/publication/independent-assessment-of-uk-climate-risk/) ] 

Mae bioamrywiaeth y Deyrnas Unedig hefyd dan fygythiad oherwydd effeithiau Newid Hinsawdd.  Ledled y Deyrnas Unedig, mae gwahanol gynefinoedd ac ecosystemau mewn perygl oherwydd amryw o ffactorau, gan gynnwys lefelau'r môr yn codi, tywydd eithafol, ac eithafion tymheredd. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad o 40% mewn rhywogaethau brodorol yn y Deyrnas Unedig gyda 25% o famaliaid mewn perygl o ddiflannu. 
Y pryder diweddaraf yw bod adroddiad diweddar gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd[footnoteRef:3] wedi amlinellu i Senedd y Deyrnas Unedig fod cyfraddau gwelliant effeithlonrwydd ynni o fewn adeiladau yn dal ymhell islaw'r lefel angenrheidiol, fel y maent wedi bod dros y degawd diwethaf.   [3:  Y Pwyllgor Newid Hinsawdd (Mehefin 2022) ‘Progress in reducing emissions 2022 Report to Parliament’ (https://www.theccc.org.uk/publication/2022-progress-report-to-parliament/) ] 

Mae’r dangosyddion cychwynnol yn adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd hefyd yn dangos diffyg cynnydd o ran datblygu mesurau ffermio carbon isel a chynhyrchiant y mae eu hangen er mwyn datgarboneiddio'r sector amaethyddiaeth.  Nid yw’r newid defnydd tir sy'n angenrheidiol i leihau allyriadau NTG o fawndiroedd diraddiedig ac i hybu atafaelu carbon wedi cyrraedd y targedau cyflawni eto. 
Argyfwng Hinsawdd Llywodraeth Cymru
Yn 2019, Llywodraeth Cymru oedd un o'r gwledydd cyntaf yn y Deyrnas Unedig i ddatgan Argyfwng Hinsawdd, gan ymrwymo i sicrhau sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030. 
Yn unol â chyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd, rhaid i hwn fod yn ddegawd o weithredu yng Nghymru. Mae angen inni wneud mwy o gynnydd yn y deng mlynedd nesaf nag a wnaethom yn y deng mlynedd ar hugain diwethaf. Mewn meysydd fel y sector cyhoeddus gallwn ddisgwyl gweld allyriadau yn gostwng yn gyflym, gan ein helpu i gyflawni ein Cyllideb Garbon bresennol (2021–2025). Mewn meysydd eraill, rydym yn gosod y sylfeini ar gyfer newid yn y tymor hirach a newid systemig. Wrth chwyldroi'r ffordd rydym yn cefnogi ac yn cymell ffermwyr i reoli eu tir, ac wrth gynllunio ar gyfer grid ynni cenedlaethol sy'n addas ar gyfer dyfodol adnewyddadwy byddwn yn defnyddio'r cyfnod hwn i gwblhau'r sylfeini a fydd yn caniatáu gostyngiadau arwyddocaol mewn allyriadau yn y blynyddoedd wedyn.
Ategodd Llywodraeth Cymru ei hymrwymiadau i ddatgarboneiddio trwy gyhoeddi 'Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel‘[footnoteRef:4] yn 2019, sy'n nodi 100 o bolisïau a chynigion i sicrhau bod uchelgais allyriadau carbon 2030 yn cael eu bodloni. Mae Cymru Sero Net, sef ail gynllun lleihau allyriadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Carbon 2 (2021 i 2025) yn gosod y sylfeini i wneud Cymru yn Sero-Net erbyn 2050 a’r sector cyhoeddus yn Sero Net erbyn 2030. [4:  Llywodraeth Cymru (2019) ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’ (https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/cynllun-cyflawni-carbon-isel-cy_0.pdf)] 

Bydd Cyngor Partneriaeth Cymru yn arwain ymagwedd 'Tîm Cymru' i ganiatáu i gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Prifysgol Aberystwyth a Sefydliadau Addysg Uwch eraill gydweithio i leihau eu hallyriadau carbon. Bydd hyn yn adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes ar y gweill ledled Cymru ac yn hybu dull partneriaeth i wneud y mwyaf o adnoddau, osgoi dyblygu a sicrhau bod y cyfathrebu'n gyson.
[image: Graphical user interface

Description automatically generated]Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru)[footnoteRef:5] yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus geisio "cynnal a gwella bioamrywiaeth" yn eu gweithrediadau.  A ninnau’n un o'r prifysgolion blaenllaw sy'n ymchwilio ar draws ystod o fiowyddorau, rydym yn cydnabod bod ecosystemau'n hanfodol ar gyfer iechyd a lles y cyhoedd, gan ddarparu ein bwyd a'n meddyginiaethau, rheoleiddio’n dŵr a rheoli clefydau, a chefnogi’n gweithgareddau hamdden.  Mae’n hiechyd a'n lles yn dibynnu ar amgylchedd iach, sy'n cynnwys defnyddio’n hadnoddau naturiol mewn ffordd gynaliadwy a chefnogi’n bioamrywiaeth. [5:  Llywodraeth Cymru (2016) ‘Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016: Trosolwg’ (https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/deddf-yr-amgylchedd-cymru-2016-trosolwg.pdf)] 

Adroddiadau Carbon Sector Cyhoeddus Llywodraeth Cymru
Ym mis Mai 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ganllaw Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net 2[footnoteRef:6], sy'n anelu at fod yn ganllaw cyffredinol fel set o gyfarwyddiadau i'w defnyddio gan gyrff cyhoeddus Cymru i amcangyfrif gwaelodlin allyriadau. Mae'r adroddiadau newydd hyn yn cael eu gwneud ochr yn ochr â gweithgareddau eraill mewn llawer o sefydliadau'r sector cyhoeddus sy'n ymwneud ag amcangyfrifon allyriadau carbon a datblygu a gweithredu cynlluniau i leihau allyriadau. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod y broses adrodd yn broses ddysgu i bob parti dan sylw a bod cyfradd yr ymateb a chyflawnrwydd y data yn sicr o wella dros amser. [6:  https://gov.wales/sites/default/files/publications/2022-06/welsh-public-sector-net-zero-reporting-guide.pdf] 

Cymerodd Prifysgol Aberystwyth ran yn y rownd gyntaf o adroddiadau ar gyfer 2021 ac mae hi (adeg ysgrifennu) wrthi’n cyfrifo’i hallyriadau NTG ar gyfer blwyddyn adrodd 2022.  Wrth symud ymlaen, byddwn yn parhau i adrodd ein hallyriadau yn flynyddol. 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
[bookmark: _Hlk138690722]Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015[footnoteRef:7] yn ymwneud â gwella pedwar dimensiwn cydnabyddedig llesiant yng Nghymru – cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol, sydd wedi’u disgrifio yn y saith nod llesiant.  Mae'r Ddeddf yn sicrhau bod ein gweithredoedd datgarboneiddio yn ategu amcanion llesiant Llywodraeth Cymru a'r saith nod llesiant cenedlaethol. [7:  Llywodraeth Cymru (2015) ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015’ (https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/well-being-of-future-generations-wales-act-2015-the-essentials.pdf)] 

Mae'n ofynnol i sefydliadau'r sector cyhoeddus ymgorffori'r 'egwyddor datblygu cynaliadwy' ym mhopeth a wnânt a mabwysiadu'r Pum Ffordd o Weithio i feddwl yn fwy am y tymor hir, cydweithio'n well â phobl a chymunedau a'i gilydd, sicrhau dull cydgysylltiedig a cheisio atal problemau.
[image: Diagram of Well-being of Future Generations Act goals.  Goals outlined in this Act are:

A globally responsible Wales, a prosperous Wales, a resilient Wales, a healthier Wales, a more equal Wales, a Wales of cohesive communities, a Wales of vibrant culture and thriving Welsh language.]Bernir mai Newid Hinsawdd yw un o'r heriau byd-eang mwyaf ac mae'n gofyn am arloesi a chydweithio i sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.  Bydd nodi cyfleoedd a chamau i leihau allyriadau carbon yn ein gweithgareddau beunyddiol yn cyfyngu ar ein cyfraniad at Newid Hinsawdd a thrwy hynny ei ganlyniadau.

Ffigur 1 – Saith egwyddor llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymgorffori'r pum ffordd o weithio drwy ddatblygu’n Strategaeth Carbon Sero Net:
Hirdymor:  Mae pob ffrwd gweithgareddau yn nodi camau hirdymor priodol i fynd i'r afael â'r heriau sy'n ein hwynebu i gyflawni Sero Net, nawr ac yn y dyfodol.
Integreiddio: Mae'r pum ffrwd gweithgareddau yn ymwneud â'i gilydd ac yn ffurfio dull integredig o leihau’n hallyriadau carbon.
Atal: Rydyn ni wedi nodi camau penodol i atal lefelau allyriadau rhag cynyddu ac i leihau’n heffaith ar newid hinsawdd er mwyn helpu i atal problemau iechyd yn y dyfodol.
Cynnwys: Rydyn ni wedi cyd-ddatblygu’n cynllun datgarboneiddio gan weithio'n agos gydag arweinwyr datgarboneiddio o bob cyfarwyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ac wedi ymgysylltu ag aelodau o’r staff ar draws meysydd gwasanaeth yn yr wyth cyfarwyddiaeth.
Cydweithio: Ein nod yw cyflawni'r camau a nodwyd yn ein cynllun datgarboneiddio i'r eithaf drwy gydweithio'n agos â phartneriaid, rhanddeiliaid ac eraill ledled Cymru. Byddwn yn adeiladu ar bartneriaethau cyfredol ac yn anelu at ddatblygu rhai newydd i wneud y mwyaf o'n hymdrechion i leihau’n hallyriadau.

[bookmark: _Toc126252905]Cwmpas ein Targed Sero Net 
Mae Prifysgol Aberystwyth yn anelu at ddod yn weithredol Sero Net erbyn 2030.  Mae cwmpas ein targed yn cyd-fynd yn agos â'r gofynion ynglŷn ag adroddiadau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru yng Nghanllaw Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net. Mae allyriadau carbon yn cael eu dosbarthu i wahanol Rychwantau allyriadau. Diffinnir cwmpas gan y Protocol Nwyon Tŷ Gwydr at ddibenion cyfrifo ac adrodd NTG. Mae'r holl gyfrifon carbon yn cynnwys allyriadau cwmpas 1 a 2, tra gallai ffynonellau cwmpas 3 gael eu heithrio neu eu cynnwys yn rhannol yn unig, gan ddibynnu ar y data sydd ar gael a pha mor ddefnyddiol yw hi i’w gasglu. Dylid nodi mai cwmpas 3 allyriadau un sefydliad yw cwmpas 1 neu 2 sefydliad arall. Gan hynny, pan fo sawl sefydliad yn cyfrif o dan yr un targed ymbarél, rhaid cymryd gofal i osgoi cyfrif yr un ffynhonnell allyriadau ddwy neu dair gwaith. 
Allyriadau uniongyrchol: (Cwmpas 1)
Mae allyriadau uniongyrchol yn cael eu creu gan ffynonellau sy'n perthyn i'r Brifysgol neu'n cael eu rheoli ganddi, gan gynnwys olew neu nwy ar gyfer gwresogi, a defnyddio tanwydd o ganlyniad i deithio neu ddosbarthu ar gyfer busnes. Allyriadau anuniongyrchol: (Cwmpas 2)
Allyriadau o gynhyrchu’r trydan, y stêm, y gwresogi neu’r oeri a brynir oddi wrth drydydd partïon ac a ddefnyddir gan weithrediadau uniongyrchol y Brifysgol.
Allyriadau anuniongyrchol eraill: (Cwmpas 3)
Yr holl allyriadau NTG anuniongyrchol eraill sy'n digwydd o ganlyniad i weithgareddau busnes ond sy'n digwydd o ffynonellau nad ydynt yn perthyn yn uniongyrchol i'r Brifysgol nac yn cael eu rheoli'n uniongyrchol ganddi.
Bydd y cwmpas sy'n ffurfio’n Targed Sero Net yn arddel ymagwedd sydd wedi’i seilio ar themâu, yn unol â’r manylion isod. 
	Thema Allweddol
	Cwmpas Adrodd
	Ffynonellau’r Allyriadau

	Adeiladau ac 
Ystadau
	Cwmpas 1

	Nwy Naturiol
Olew Nwy
Nwy Petrolewm Hylifedig
Cerosin
Biomas

	
	Cwmpas 2
	Trydan y Grid 
Trydan Adnewyddadwy

	
	Cwmpas 3
	Allyriadau Ffynnon-i-Danc (trydan, tanwydd safleoedd)
Trawsyrru a Dosbarthu Trydan y Grid
Dŵr (Trin a Chyflenwi) 

	--parhad ar y tudalen nesaf--

	Trafnidiaeth a 
Theithio
	Cwmpas 1
	Cerbydau’r Brifysgol (ceir, faniau, offer peirianwaith, cerbydau arbenigol)

	
	Cwmpas 2
	Trydan Ceir y Gronfa Cerbydau Trydan (yn perthyn i’r Brifysgol)

	
	Cwmpas 3
	Siwrneiau Cymudo’r Cyflogeion
Teithio ar Fusnes (Fflyd Lwyd, Cludiant Cyhoeddus, Hedfan)
Allyriadau Ffynnon-i-Danc (teithiau cerbydau, teithio busnes, cymudo)

	Amaethyddiaeth
	Cwmpas 1
	Da Byw
Hwsmonaeth Anifeiliaid
Gwrteithiau

	Atafaelu
	-
	Allyriadau ar y tir a/neu botensial asedau tir ar gyfer atafaelu carbon.

	Lleihau a Minimeiddio Gwastraff
	Cwmpas 3
	Gwastraffoedd sy'n cael eu cynhyrchu a'u gwaredu o ganlyniad i weithrediadau'r Brifysgol. 

	Gweithio Gartref
	Cwmpas 3
	Allyriadau sy'n deillio o ddefnyddio trydan a gwres gan weithwyr sy'n gweithio gartref.


[bookmark: _Toc126252906]Eithriadau o’r Cwmpas
[bookmark: _Hlk167176094]Nid yw allyriadau NTG y broses gaffael na’r gadwyn gyflenwi yn cael eu cynnwys yng nghwmpas ein targed sero net gweithredol i 2030. Serch hynny, mae’r strategaeth hon yn cynnwys targed CAMPUS penodol a chynllun gweithredu er mwyn lleihau allyriadau'r gadwyn gyflenwi. Bydd adroddiadau ar y gostyngiadau yn ein hallyriadau o’r cadwyni cyflenwi yn cael eu cynnwys yn ein hadroddiadau blynyddol ar y cynnydd tuag at sero net.  
Yr her yn y lle cyntaf fydd deall a mapio allyriadau ein cadwyn gyflenwi yn fanylach. Byddwn hefyd yn ceisio gweithredu ystod o fesurau (fel y manylir yn ein cam gweithredu) i helpu i ddatgarboneiddio allyriadau'r gadwyn gyflenwi, er y gallai manteision llawer o'r rhain fod yn anos eu mesur.
[bookmark: _Toc109935568][bookmark: _Toc116981888][bookmark: _Toc119662076][bookmark: _Toc122030144]

[bookmark: _Toc126252907]Ôl Troed Allyriadau NTG Prifysgol Aberystwyth
Cafodd ôl troed allyriadau NTG Prifysgol Aberystwyth ei gyfrif ar gyfer blynyddoedd cyllid 2019-20, 2020-21 a 2021-22 gan ateb y gofynion ynglŷn ag adroddiadau a nodir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Sector Cyhoeddus.  Bydd ein hôl troed allyriadau NTG ar gyfer 2019-20 yn gweithredu fel gwaelodlin y Brifysgol a chaiff ei ddefnyddio i lywio’r targedau a osodir ac fel meincnod i fonitro cynnydd ein Strategaeth Carbon Sero Net erbyn 2030.  
Cyflwynir allyriadau NTG ar gyfer y tair blynedd adrodd yn y tabl cryno isod.  Cyflwynir canlyniadau ar gyfer pob ffynhonnell allyriadau mewn tunelli o CO2e.  Mae'r canlyniadau hefyd yn cynnwys cyfrifiad o botensial ein hasedau tir ar gyfer atafaelu carbon (a ddangosir fel gwerthoedd negyddol), sydd wedi'u hystyried ar gyfer datblygu’n hôl troed allyriadau NTG net.
	Cwmpas Adrodd
	Ffynhonnell yr Allyriadau NTG
	Allyriadau  NTG 2019-20
(tunelli  o CO2e )
	Allyriadau NTG  2020-21
(tunelli o  CO2e )
	Allyriadau NTG 2021-22
(tunelli  o CO2e )

	Cwmpas 1
	Nwy Naturiol
	4,539
	4,259
	4,430

	
	Amaethyddiaeth
	4,301
	4,301
	4,301

	
	Olew Nwy
	273
	273
	289

	
	Cerbydau’r Brifysgol
	132
	38
	143

	
	Nwy Petrolewm Hylifedig
	-
	-
	24

	
	Cerosin
	20
	20
	10

	
	Biomas
	1
	1
	1

	Cwmpas 2
	Trydan y Grid 
	5,189
	3,804
	4,146

	
	Ceir Cronfa’r Brifysgol (Cerbydau Trydan)
	-
	-
	1

	
	Trydan Adnewyddadwy
	0.00
	0.00
	0.00

	Cwmpas 3
	Siwrneiau Cymudo Cyflogeion
	2,505
	752
	1,268

	
	Gweithio Gartref
	-
	-
	270

	
	Teithio ar gyfer Busnes
	1,680
	493
	124

	
	Allyriadau Ffynnon-i-Danc
	1,639
	1,206
	2,156

	
	Trawsyrru a Dosbarthu Trydan y Grid 
	417
	296
	317

	
	Dŵr (Trin a Chyflenwi)
	195
	206
	90

	
	Gwastraff
	12
	10
	12

	Cyfanswm yr Allyriadau NTG (Gros) (tunelli o CO2e)
	20,903
	15,659
	17,581

	Atafaelu Defnyddio Tir (tunelli o CO2e)
	-2,718
	-2,718
	-2,718

	Cyfanswm yr Allyriadau NTG (Net) (tunelli o CO2e)
	18,185
	12,941
	14,863


[bookmark: _Toc122030145]
[bookmark: _Toc126252908]Allyriadau cwmpas 3 – Allyriadau caffael a’r gadwyn gyflenwi
Er nad yw allyriadau NTG sy'n deillio o wariant y Brifysgol ar gaffael wedi’u cynnwys yn ein targed Sero Net i 2030, mae gennym darged penodol i leihau allyriadau’r gadwyn gyflenwi 30% erbyn 2030 ac fe fyddwn ni’n coladu’r wybodaeth bob blwyddyn gan ddefnyddio methodoleg adrodd Llywodraeth Cymru. Cyflwynir ein canlyniadau ar gyfer ein blwyddyn sylfaen 2019-20, ynghyd â’r data a gyhoeddwyd i 2020-21 a 2021-22 yn y tabl isod.
	Cwmpas Adrodd
	Ffynhonnell yr Allyriadau NTG
	Allyriadau  NTG 2019-20
(tunelli o CO2e)
	Allyriadau NTG  2020-21
(tunelli o CO2e)
	Allyriadau NTG 2021-22
(tunelli o CO2e)

	Cwmpas 3
	Gwaith Caffael y Brifysgol
	29,083
	30,616
	27,932





[bookmark: _Toc126252909]Ein Llwybr tuag at Sero Net 
Amlinellir isod ein model ar gyfer sut mae’r Brifysgol yn gweithio tuag at ddod yn weithredol Sero Net erbyn 2030.  Datblygwyd y model hwn ar sail y camau allweddol a’r mesurau datgarboneiddio a gyflwynir o dan bob thema allweddol. Disgwylir i'r mesurau a nodwyd yn y cynllun gweithredu leihau ein hallyriadau oddeutu 70% erbyn 2030. Byddwn yn parhau i adolygu'r strategaeth (o leiaf bob 2 flynedd) a gobeithio y bydd modd nodi mesurau pellach a fydd yn helpu'r Brifysgol i gyflawni ei huchelgais Sero Net erbyn 2030.

Ffigur 2 – Model datgarboneiddio wedi’i seilio ar weithredu’r mesurau yn y cynllun gweithredu 

[bookmark: _Toc126252910]Targedau Allweddol Lleihau Carbon
I helpu i gyflawni uchelgais Sero Net 2030 y Brifysgol, nodwyd y 10 targed datgarboneiddio cychwynnol allweddol isod:
1. Ynni Adnewyddadwy – o leiaf 25% o gyfanswm trydan y Brifysgol i ddod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030. 
2. Datgarboneiddio Gwres – ceisio troi o leiaf 85% o'r galw blynyddol am nwy i ffynonellau gwres adnewyddadwy erbyn 2030.
3. Effeithlonrwydd Ynni – ceisio lleihau cyfanswm yr ynni a ddefnyddir (y nwy naturiol a’r trydan a ddefnyddir) o leiaf 15% erbyn 2030.
4. Adeiladu ac Adnewyddu – sicrhau safonau cynaliadwyedd llym ar gyfer pob prosiect newydd ac adnewyddu i wella effeithlonrwydd ynni a lleihau’r carbon sydd wedi'i ymgorffori erbyn 2024
5. Teithio – lleihau cyfanswm yr allyriadau o deithio ar gyfer busnes a chymudo o leiaf 54% erbyn 2030. 
6. Gwastraff - lleihau allyriadau’r gwastraff cyffredinol a’r gwastraff ailgylchu sych cymysg o leiaf 25% erbyn 2030 
7. Dŵr - Dŵr - lleihau cyfanswm yr allyriadau dŵr a dŵr gwastraff a ddefnyddir o leiaf 25% erbyn 2030
8. Amaethyddiaeth – datblygu targedau datgarboneiddio manwl a chynllun gweithredu erbyn diwedd 2025
9. Cynnwys y gymuned – anelu at gynnal 3 digwyddiad o leiaf bob blwyddyn i godi ymwybyddiaeth yn y gymuned am ddatgarboneiddio a materion cynaliadwyedd ehangach 
Mae adrannau 7-13 yn nodi'r camau allweddol y mae angen eu cymryd er mwyn cyrraedd y targedau cychwynnol hyn i weithio tuag at sero net erbyn 2030. Bydd angen mesurau pellach i sicrhau sero net erbyn 2030 gan y rhagwelir y bydd y mesurau a nodwyd hyd yn hyn yn sicrhau gostyngiad o 70% yng nghyfanswm yr allyriadau. Bydd y cynnydd yn erbyn y targedau a'r cynlluniau gweithredu yn cael eu hadolygu'n flynyddol. 
Ceir rhagor o wybodaeth am y Model Senario Cyfeirio a ddefnyddiwyd i fodelu’r gostyngiadau yn Atodiad 1 i’r Strategaeth hon.







[bookmark: _Toc126252911]Thema Allweddol 1 – Adeiladau ac Ystadau
Mae gan Brifysgol Aberystwyth ddau brif gampws a sawl lleoliad ar gyfer ymchwil a gweithgareddau amaethyddol. Mae’n hystâd yn cynnwys amryw o wahanol fathau o adeiladau, yn amrywio o adeiladau hanesyddol rhestredig Gradd II yng nghanol tref a blociau tai preswyl modern, i gyfleusterau labordai ymchwil a ffermydd masnachol. 
Roedd yr allyriadau sy'n deillio o adeiladau ac ystadau Prifysgol Aberystwyth yn cyfateb i 12,273 o dunelli CO2e (58% o gyfanswm ein hallyriadau gweithredol) yn ein blwyddyn adrodd sylfaenol 2019/20, sy'n cynnwys allyriadau sy'n deillio o ddefnyddio cyfleustodau (trydan, nwy naturiol, tanwydd ar safleoedd, defnyddio dŵr ac allyriadau dihangol).  
[image: ]
Ffigur 3 - Rhaniad canrannol allyriadau nwyon tŷ gwyr Adeiladau ac Ystadau fel rhan o ôl troed allyriadau NTG cyffredinol y Brifysgol ym mlwyddyn sylfaenol 2019-20.
Mae'r ffynhonnell fwyaf arwyddocaol o allyriadau NTG o'n hadeiladau a'n hystadau yn gysylltiedig â defnyddio trydan a nwy.  O gampws Penglais y mae'r rhan fwyaf o'n defnydd ar drydan a nwy yn deillio.  Mae campws Penglais yn cynnwys mwy na 50 o adeiladau o wahanol feintiau a mathau adeiladu. Defnyddir rhai gan y Brifysgol i ddarparu addysg ac ymchwil, tra bo eraill yn cael eu defnyddio fel llety myfyrwyr. Mae campws Penglais hefyd yn cynnwys prif Undeb y Myfyrwyr yn ogystal â nifer o swyddfeydd staff.
Mae ein campysau a'n safleoedd gweithredol eraill yn cynnwys:
· Campws Gogerddan – campws y tu allan i Aberystwyth sy’n gartref i'n Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS).  Mae'r campws hefyd yn gartref i ArloesiAber.
· Fferm Penglais – y safle hwn ger prif Gampws Penglais yw lle mae'r rhan fwyaf o'n llety i fyfyrwyr wedi'i leoli.  Oherwydd y trefniadau perchnogaeth presennol, lle cyfyngedig sydd gan y Brifysgol i weithredu mesurau datgarboneiddio gweithredol ar y safle hwn; ond bydd yn ceisio gweithio gyda’r perchnogion presennol i hybu datgarboneiddio. 
· Campws Llanbadarn – cartref i nifer o adeiladau academaidd a swyddfeydd yn ogystal â thenantiaid.
· Ystâd amaethyddol ac ymchwil – Mae gan y Brifysgol nifer o ffermydd gweithio fel rhan o'n hystâd amaethyddol yn ogystal â chyfleusterau a safleoedd ymchwil.
· Yr Hen Goleg – Adeilad rhestredig Gradd II yng nghanol tref Aberystwyth sy'n cael ei adnewyddu ar hyn o bryd.
Mae Prifysgol Aberystwyth yn cydnabod bod lleihau allyriadau NTG gweithredol o'n hadeiladau a'n hystadau ehangach nid yn unig yn golygu arloesi technegol ond hefyd cynllunio ystadau effeithiol i sicrhau ein bod yn gweithredu mor effeithlon â phosibl[image: Chart, line chart

Description automatically generated]. 
Mae Uwchgynllun gweithredu ar gyfer yr ystadau wedi’i ddatblygu gan y Brifysgol i ategu "Strategaeth yr Ystadau 2021 – 2031". Mae'r strategaeth hon yn cysylltu â strategaethau allweddol y Brifysgol gan gynnwys; Addysgu a Dysgu, Ymchwilio ac Arloesi, Digidol a Chynaliadwyedd, i ategu’r gweithgareddau craidd hyn a sicrhau bod yr holl le a ddarperir yn weithredol (y math cywir o le), o safon uchel ac yn y lle priodol. Bydd yn dangos, drwy gydgrynhoi’r lle y mae'r Brifysgol yn ei feddiannu, drwy wella defnydd y lle ac o bosibl drwy drefnu parthau penodol, y bydd y Brifysgol yn gweld enillion effeithlonrwydd, gan gynnwys lleihau ynni o adeiladau trwy ddefnyddio lle yn effeithiol. 
[bookmark: _Hlk109925651]Ceir enillion sylweddol trwy resymoli'r ystadau a gwneud gwaith adnewyddu dwfn, ond fydd hyn ynddo'i hun ddim yn datgarboneiddio ein hystadau yn ddigonol i gyrraedd Carbon Sero Net erbyn 2030.  Er mwyn bwrw ymlaen â'n gweledigaeth Carbon Sero Net, bydd angen inni ganolbwyntio ar sut y gallwn bontio i ddefnyddio technolegau carbon isel, heb gyfaddawdu ar gyflawni’n gweithgareddau addysgu ac ymchwilio academaidd. [bookmark: _Ref99691724][bookmark: _Toc100050716]Ffigur 4 – Rhagolwg Dwysedd Carbon Trydan y Grid a Nwy Naturiol 2050; yn dangos y gostyngiad a ragwelir yn ‘Senarios ynni’r Dyfodol’ y Grid Cenedlaethol tuag at 100gCO₂e.

Disgwylir i ddwysedd carbon y Grid Cenedlaethol newid yn ddirfawr dros y degawd nesaf (gweler Ffigur 2), gan arwain at fuddion datgarboneiddio goddefol i'r Brifysgol.  Mae'r rhwydwaith trydan yn datgarboneiddio'n raddol wrth i ffynonellau cynhyrchu adnewyddadwy ar raddfa fawr ddod ar-lein, ac wrth i orsafoedd pŵer tanwyddau ffosil gael eu datgomisiynu'n raddol.  Wrth symud ymlaen, disgwyliwn y bydd allyriadau NTG o nwy naturiol a thanwydd safleoedd/cerbydau eraill yn cyfrif yn raddol am gyfran gynyddol o'n proffil allyriadau yn y dyfodol ac felly mae angen mynd i'r afael â’r rhain yn uniongyrchol.
[bookmark: _Toc109935575][bookmark: _Toc116981894][bookmark: _Toc119662083][bookmark: _Toc122030150][bookmark: _Toc126252912]Y Datgarboneiddio Presennol ar yr Ystâd Adeiledig
Dros y pum mlynedd diwethaf mae'r Brifysgol wedi buddsoddi'n helaeth i gwblhau prosiectau arwyddocaol i leihau carbon, gan ddeall bod angen gweithredu'n fuan yn hytrach nag yn nes ymlaen er mwyn cyrraedd Carbon Sero Net erbyn 2030. Cynhaliwyd asesiad rhesymoli ystadau yn 2021-22 i benderfynu a yw’n hadeiladau'n cael eu defnyddio'n llawn. Yn achos adeiladau oedd yn cael eu tanddefnyddio'n ddifrifol neu nad oedden nhw’n cael eu defnyddio'n briodol, ymchwiliwyd i gyfleoedd i gydgrynhoi/rhesymoli gwasanaethau mewn adeiladau eraill
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i leihau ynni yn ein hadeiladau drwy weithio mewn partneriaeth ag arbenigwr yn y diwydiant drwy fframwaith REFIT ar gyfer Contractau Perfformiad Ynni. Ers partneru â Vital Energi drwy'r fframwaith rydym wedi buddsoddi bron £3.4 miliwn mewn prosiectau effeithlonrwydd ynni sy'n sicr o leihau ein hallyriadau sy'n gysylltiedig ag ynni >9% ac arbed dros £350,000 y flwyddyn inni mewn costau trydan a nwy.  Roedd y gwaith hwn yn cynnwys optimeiddio’r gwresogi, goleuadau LED ar draws y campws, gwyntyllau awyru sy’n effeithlon o ran ynni, inswleiddio pibellau, adnewyddu system awyru a thymheru y tŷ anifeiliaid, adnewyddu Llyfrgell Hugh Owen, a gosod unedau effeithlon modern yn lle nifer o offer ymchwil oedd yn ddwys o ran ynni.
Yn dilyn cam cyntaf llwyddiannus y gwaith ynni a wnaed gan y contractwr yn 2021, cwblhawyd Arae Haul PV 2.5MW yn y caeau o amgylch Fferm Penglais yn 2022, a ddyluniwyd i ddarparu 25% o ofynion trydan blynyddol Campws Penglais. 
Rydym wedi nodi sawl cam i leihau allyriadau NTG sy'n gysylltiedig ag ynni mewn adeiladau a'r ystâd ehangach.  Er mwyn llywio’n blaenoriaethau a'r gostyngiadau posibl mewn allyriadau y mae modd eu cyflawni, rydym wedi gwneud gwaith modelu manwl o'r camau technolegol a’r camau arbed ynni allweddol a restrir yn y tabl canlynol.   
Mae’r disgrifiadau o Effaith Lleihau Allyriadau wedi’u seilio ar yr amrediadau a ganlyn: Isel (< 250 tCO2e), Canolig (250 – 500 tCO2e), Uchel (> 500 tCO2e).
	Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) Allweddol
	
Cyfeirnod y Cam
	Manylion y Cam
	Gostyngiad posibl allyriadau erbyn y flwyddyn darged
(tCO2e)
	Effaith lleihau allyriadau (Isel/Canolig/Uchel)
	Dyddiadau Gweithredu Targed
	Amcangyfrif o gost y cam
(£)
	Person cyfrifol

	Nwy Naturiol Adeiladau

	Rhwydwaith Gwres Ardal yn Aberystwyth
	BE01
	Rhwydwaith Gwres Ardal lleol arfaethedig (yn amodol ar gymeradwyaeth a chaniatâd cynllunio) i ateb y galw am wres ar Gampws Penglais, Fferm Penglais, a’r Gerddi Botaneg.
	2,550
	Uchel
	2025-2027
	£20,000,000
	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd

	Nwy Naturiol Adeiladau

	Rhwydwaith Gwres Ardal ar Gampws Gogerddan
	BE02
	Rhwydwaith Gwres Ardal posibl (yn amodol ar achos busnes, cymeradwyaeth a chaniatâd cynllunio) i ateb y galw am wres ar Gampws Gogerddan
	512
	Uchel
	2027-2030
	£7,000,000
	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd

	Trydan a Nwy Naturiol Adeiladau

	Rhesymoli’r ystadau
	BE03
	Bydd gwaredu campws Llanbadarn yn helpu i leihau'r defnydd cyffredinol o drydan a nwy ar gyfer y Brifysgol ac allyriadau NTG perthynol. 
	510
	Uchel
	2023
	-
	Cyfarwyddwr 
EF&R

	Trydan a Nwy Naturiol Adeiladau

	Gweithredu mesurau cadwraeth ynni ar draws yr ystâd
	BE04
	Gweithredu mesurau arbed ynni (lle bo'n ymarferol) fel y nodwyd yn arolygon ynni Re:fit ac asesiadau dichonoldeb blaenorol ar draws rhannau eraill o'r ystâd hyd at £10,000 am bob tunnell o CO2e a arbedir

	279
	Canolig
	2023-2030
	£18,000,000
	Cynghorydd Cynaliadwyedd a Chyfarwyddwr EF&R

	Trydan a Nwy Naturiol Adeiladau

	Fferm Haul a mesurau cadwraeth ynni Campws Penglais 
	BE05
	Gorffen comisiynu Fferm Haul Penglais er mwyn lleihau'r ddibyniaeth ar drydan y grid ar draws y campws 
	235
	Isel
	2022-2023
	£3,000,000
	Cynghorydd Cynaliadwyedd a Chyfarwyddwr EF&R

	
Trydan Adeiladau

	Prosiect ynni adnewyddadwy Campws Gogerddan
	BE06
	Ceisio gosod ynni adnewyddadwy ar gyfer 25% o ofynion y campws. Tybio £1.75M y MW
	178
	Isel
	2024-2026
	£2,625,000
	Cynghorydd Cynaliadwyedd


	
	Gosod batris storio mewn gosodiadau Ynni Adnewyddadwy
	BE07
	Dal gwarged o 15% yn y ddau brosiect i gynyddu’r hunan-ddefnydd yn sgil cynhyrchu adnewyddadwy i'r eithaf
	62
	Isel
	2025-2027
	£1,000,000
	Cynghorydd Cynaliadwyedd


	
Trydan Adeiladau

	Paneli haul PV ar Fferm Penglais
	BE08
	Ehangu'r ddarpariaeth paneli haul PV wedi'u gosod ar doeon a thechnolegau adnewyddadwy eraill 
	25
	Isel
	2025
	£500,000
	Cynghorydd Cynaliadwyedd


	Gostyngiad posibl cyfun mewn Allyriadau NTG (tunelli o CO2e)
	4,525
	Cyfanswm cost y gyllideb

	
	
	

	Canran y Gostyngiad o’i gyferbynnu ag Allyriadau NTG Gwaelodlin 2019-20 
	85%
	£52,000,000
	
	
	


Mae’r holl arbedion nwyon tŷ gwydr a fodelwyd yn cynnwys rhagolygon datgarboneiddio’r Grid Cenedlaethol (trydan yn unig) hyd at 2030.
Y potensial a ragwelir ar gyfer lleihau allyriadau carbon pe bai'r holl fesurau uchod yn cael eu gweithredu yw 4,525 tunnell CO2e: gan leihau ôl troed allyriadau NTG ein hadeiladau a'n ystadau i 1,509 tunnell CO2e (gostyngiad o 85% ar ein gwaelodlin ym 2019-20).  Mae'r camau yn y tabl uchod wedi'u cynllunio i ddangos maint y gweithgareddau datgarboneiddio y bydd eu hangen i sicrhau gostyngiadau digonol mewn allyriadau.  Gall arbedion allyriadau gwirioneddol pan roddir y camau ar waith fod yn wahanol i'r canlyniadau a ddangosir yn y tabl uchod.
[bookmark: _Toc119662086][bookmark: _Toc122030153][bookmark: _Toc126252914]Yr Ystâd Adeiledig – Cost Ddangosol Datgarboneiddio
[bookmark: _Toc116981897][bookmark: _Toc119662087][bookmark: _Toc122030154]Ar sail yr amrediad a'r math o brosiectau datgarboneiddio sy'n ofynnol ar draws ystadau'r Brifysgol i gyflawni'r gostyngiadau gofynnol, amcangyfrifir bod y costau dangosol yn £52 miliwn.  Mae’r ffigur lefel uchel hwn wedi’i ddatblygu drwy ddefnyddio ystod o dybiaethau ac at ddibenion arweiniad yn unig y dylid ei ddefnyddio.

[bookmark: _Toc126252915]Yr Ystâd Adeiledig – Camau Ategol
Rydyn ni wedi nodi nifer o gamau ategol i leihau’r allyriadau NTG sy'n gysylltiedig â’r ynni a ddefnyddir yn yr adeiladau a'r ystâd ehangach.  Mae'r camau hyn yn canolbwyntio ar fentrau i wella'r defnydd gweithredol ar ein hadeiladau presennol, helpu i ddatgarboneiddio prosiectau adeiladu/adnewyddu newydd, a hefyd gosod safonau meincnodi ar gyfer codi adeiladau newydd.  Bydd camau ategol ychwanegol hefyd yn cefnogi newidiadau yn ymddygiad y staff i helpu i leihau allyriadau.
	 Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) allweddol
	
Cyfeirnod y cam
	Is-gamau
	Perchennog y cam
	Dyddiad(au) Gweithredu Targed

	Defnydd yr adeiladau presennol
	Defnyddio’n hadeiladau presennol i’r eithaf ac adolygu’r angen amdanynt
	BE09
	Parhau i nodi ac adolygu cyfleoedd addas ar gyfer cyllid pellach i gefnogi gwaith ailwampio / adnewyddu adeiladau parhaus ein hystadau trwy ein Darparwr Gwasanaethau presennol Re:fit ac adnoddau priodol eraill
	Cynghorydd Cynaliadwyedd 

	Yn barhaus

	
	
	BE10
	
Rhoi’r mesurau rhesymoli arfaethedig ar waith ar draws ein Hystâd a pharhau i adolygu'r gofynion/angen am adeiladau eraill sydd mewn meddiant isel neu sydd â defnydd isel.

Adolygu’r cyfleoedd a gweithredu mesurau i arbed lle yn ein hadeiladau presennol i leihau'r lle sy’n cael ei wastraffu (a'r defnydd ynni perthynol) (e.e. desgiau poeth)

	Cyfarwyddwr 
EF&R
	Yn barhaus

	
	
	BE11
	
Mabwysiadu polisi gwresogi ac oeri yn unol â’r arferion gorau i sicrhau nad yw'r rhain yn cael eu gorgynhesu yn y gaeaf a'u gor-oeri yn yr haf. 

	Cyfarwyddwr 
EF&R
	2023

	
	
	BE12
	Datblygu cynllun ymgysylltu wedi'i dargedu i ategu’r gwelliannau o ran newid ymddygiad
	Cynghorydd Cynaliadwyedd 

	2024

	Yr ystâd bresennol
	Ynni adnewyddadwy ar y safle
	BE13
	Ymgymryd â rhaglen o asesiadau dichonoldeb wedi'u targedu i bennu hyfywedd gosod technolegau ynni adnewyddadwy ar draws yr ystâd ehangach, lleihau dibyniaeth ar y Grid Cenedlaethol a helpu i ddatgarboneiddio’r gwres yn ein hadeiladau.  
	Cynghorydd Cynaliadwyedd 

	Yn barhaus

	
	Adnewyddu a Gwaith Cynnal Arfaethedig
	BE14
	Gweithredu dull o adnewyddu’n hadeiladau sydd wedi’i seilio ar y ffabrig yn gyntaf, gyda strategaeth wedi'i thargedu i wella’r inswleiddio ar draws ein hystâd.
	Projectau
EF&R
	Yn barhaus

	
	
	BE15
	Sicrhau bod mân waith a’r gwaith cynnal a chadw sydd wedi'i gynllunio ar draws ein hystâd yn cael eu cwblhau gyda ffocws ar gynaliadwyedd.  Argymell bod asesiadau cynaliadwyedd yn cael eu cwblhau ar gyfer yr holl fân waith sydd wedi’i gynllunio ac wedi’i gymeradwyo.
	Projectau
EF&R
	2023

	
	
	BE16
	Sicrhau bod trydaneiddio gwres fel safon yn ofyniad ar gyfer yr holl waith adnewyddu ar ystafelloedd offer newydd ac arfaethedig.
	Projectau
EF&R
	2023

	Adeiladau Newydd
	Dylunio ac Adeiladu Adeiladau Newydd
	BE17
	
Datblygu safon adeiladu carbon isel bwrpasol a fydd yn gymwys i bob prosiect adeiladu newydd i’r Brifysgol.  Adolygu cyfleoedd i integreiddio neu wneud yn well na’r safonau dylunio cenedlaethol presennol (e.e. Llywodraeth Cymru) a threfniadol (e.e. Menter Trawsnewid Ynni Llundain) yn ein safonau adeiladu newydd ac adnewyddu presennol.

Bydd hyn yn helpu i ymgorffori safonau cynaliadwyedd uchel ar draws ein holl adeiladau newydd.
	Cynghorydd Cynaliadwyedd a Phrojectau
EF&R
	2024

	Adeiladau Newydd
	Ynni Gweithredol Adeiladau Newydd 
	BE18
	Datblygu dull o leihau faint o ynni heb ei reoleiddio sy’n cael ei ddefnyddio ar draws ein hystâd o brosiectau adeiladu newydd yn y dyfodol, gan ganolbwyntio ar osod mesuryddion clyfar, rheolaethau BMS, ac unrhyw is-fesuryddion ychwanegol.  Bydd hyn yn galluogi'r Brifysgol i fonitro a thargedu'n well y defnydd o ynni heb ei reoleiddio i leihau ein hallyriadau.
	Projectau
EF&R
	2024

	Adeiladau Newydd
	Ynni Gweithredol Adeiladau Newydd
	BE19
	Sicrhau bod dyluniad adeiladau newydd yn darparu ar gyfer gosod ynni adnewyddadwy ar y safle (lle bo'n ymarferol) a/neu'r cysylltiad â ffynonellau a rhwydweithiau ynni adnewyddadwy presennol (e.e. ffermydd haul PV, rhwydweithiau gwres ardal).
	Projectau
EF&R
	2024

	Lleihau dŵr 
	Monitro’r dŵr a ddefnyddir 
	BE20
	Monitro’r defnydd misol er mwyn helpu i ddod o hyd i achlysuron pan wastreffir dŵr 
	Cynghorydd Cynaliadwyedd 

	2024

	
	Sicrhau cyn lleied o wastraff â phosib
	BE21
	Sefydlu dulliau effeithlon o ddod o hyd i fannau lle y mae dŵr yn gollwng a’u hatgyweirio 
	Cyfarwyddwr  
EF&R
	2024

	
	Defnyddio dŵr yn fwy darbodus 
	BE22
	Datblygu rhaglen o gamau i ddefnyddio dŵr yn fwy darbodus yn rhan o Strategaeth Ystadau’r Brifysgol 
	Cyfarwyddwr 
EF&R
	2025

	Llywodraethu a Chyllid
	Llywodraethu a chynllunio ariannol effeithiol ar gyfer datgarboneiddio’r Ystadau
	BE23
	Sefydlu Grŵp Gorchwyl Datgarboneiddio Sero Net ehangach (dan arweiniad cadeirydd gweithredol) i helpu i fonitro'r defnydd ar draws ein Hystâd yn ogystal â chydlynu camau yn y dyfodol i ategu’n gweithgareddau datgarboneiddio..
	Dirprwy Is-Ganghellor Cynaliadwyedd
	2023

	
	
	BE24
	Sicrhau bod y cyllidebau cyfalaf datgarboneiddio blynyddol yn cael eu cynnwys yn y cylchoedd cynllunio yn unol â gofynion y gyllideb ddangosol a nodir yn adran 7.3. 
	Cyfarwyddwr 
EF&R
	2023

	
	
	BE25
	Neilltuo cyllideb flynyddol ar gyfer rhaglen o Arolygon Effeithlonrwydd Ynni i ategu gweithgareddau datgarboneiddio yn y dyfodol yn ogystal â darparu arolygon blynyddol i gynnal effeithlonrwydd ynni gweithredol ar draws ein hystâd.
	Cyfarwyddwr 
EF&R
	2023

	


[bookmark: _Toc126252916]

Thema Allweddol 2 – Trafnidiaeth a Theithio
Mae Prifysgol Aberystwyth yn berchen yn uniongyrchol ar fflyd o gerbydau cymorth, offer peirianwaith a cherbydau amaethyddol.  Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o'r fflyd yn defnyddio tanwydd ffosil (petrol a disel) ond mae’n fflyd hefyd yn cynnwys nifer fach o gerbydau trydan.  Cyfanswm yr allyriadau NTG yn sgil defnyddio’n fflyd cerbydau oedd 132 tunnell CO2e (1% o gyfanswm yr allyriadau gweithredol[image: ]).
Ar ben ein heffeithiau trafnidiaeth uniongyrchol, mae siwrneiau busnes gan gyflogeion sy'n defnyddio’u cerbydau eu hunain (Fflyd Lwyd) a hedfan yn flaenoriaeth allweddol arall ar gyfer lleihau allyriadau NTG.  
Ffynhonnell arwyddocaol arall ar gyfer allyriadau NTG anuniongyrchol yw’r allyriadau sy'n gysylltiedig â siwrneiau cymudo’r staff i gampysau'r Brifysgol a mannau eraill.  Cyfanswm yr allyriadau NTG yn sgil cymudo’r cyflogeion  oedd 2,505 tunnell CO2e (18% o gyfanswm yr allyriadau gweithredol) ar gyfer blwyddyn adrodd 2019-20.
Roedd cyfanswm yr allyriadau o weithgareddau teithio busnes Prifysgol Aberystwyth yn 1,680 tunnell CO2e (10% o gyfanswm yr allyriadau gweithredol) ym mlwyddyn adrodd 2019-20. Ceir rhaniad manwl allyriadau teithio ar gyfer busnes isod.  Mae'r categori’n cynnwys allyriadau o weithgareddau busnes a gweithgareddau academaidd ehangach[image: ].  
Yn wahanol i'n fflyd sy’n perthyn i ni lle gallwn ymyrryd yn uniongyrchol i leihau allyriadau, bydd lleihau allyriadau o'n Fflyd Lwyd ac o siwrneiau cymudo’r cyflogeion yn gofyn i'r Brifysgol helpu’n staff i fabwysiadu trafnidiaeth gynaliadwy a rhoi cymhellion i helpu i bontio i gerbydau trydan/hybrid. 
[bookmark: _Hlk138757940]Mae cyfran o'n hallyriadau teithio yn codi wrth i staff hedfan i wneud ymchwil academaidd a chydweithio â phrifysgolion eraill ledled y byd.   Yr her i’r Brifysgol yw sicrhau na fydd unrhyw ostyngiadau o ran hedfan yn dod ar draul ein henw da a'n rôl fyd-eang fel sefydliad ymchwil blaenllaw.Ffigur 5 (brig) a Ffigur 6 (gwaelod) – Canran allyriadau NTG trafnidiaeth a theithio fel rhan o gyfanswm ôl troed allyriadau’r Brifysgol yn y flwyddyn sylfaenol 2019-20; Rhaniad canrannol yr allyriadau trafnidiaeth yn ôl y ffynhonnell.


Mae'r Brifysgol hefyd yn cydnabod bod ganddi rôl bwysig i'w chwarae wrth ddatgarboneiddio ei fflyd cerbydau ei hun yn ogystal â helpu’n gweithwyr i wneud dewisiadau trafnidiaeth mwy cynaliadwy. 
[bookmark: _Toc116981899][bookmark: _Toc119662089][bookmark: _Toc122030156][bookmark: _Toc126252917][bookmark: _Toc109935582]Trafnidiaeth a Theithio – Camau Datgarboneiddio Allweddol
Rydyn ni wedi nodi sawl cam i leihau allyriadau NTG sy'n gysylltiedig â'n gweithgareddau teithio a thrafnidiaeth (gan gynnwys teithio academaidd).  I lywio’n blaenoriaethau a'r gostyngiadau posibl mewn allyriadau y mae modd eu cyflawni, rydym wedi gwneud gwaith modelu ar gyfres o fesurau lleihau a restrir yn y tabl a ganlyn.   Datblygwyd y camau datgarboneiddio yn yr adran hon ar sail targedau lleihau / pontio posibl yn 2030 ar gyfer fflyd y Brifysgol, fflyd lwyd y cyflogeion, siwrneiau cymudo’r staff, a hedfan.
Mae’r disgrifiadau o Effaith Lleihau Allyriadau wedi’u seilio ar yr amrediadau a ganlyn: Isel (< 250 tCO2e), Canolig (250 – 500 tCO2e), Uchel (> 500 tCO2e).
	Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) Allweddol
	
Cyfeirnod y Cam
	Manylion y Cam
	Potensial ar gyfer Lleihau Allyriadau NTG (tCO2e)
	Potensial ar gyfer Effaith lleihau Allyriadau (Isel/Canolig/Uchel)
	Perchennog y cam a’r Dyddiad(au) Gweithredu Targed

	Teithiau Busnes a Siwrneiau Cymudo’r Cyflogeion

(Fflyd Llwyd a& Chymudo)
	Targedu 75% o gerbydau personol a ddefnyddir i bontio i ddewisiadau amgen trydan / hybrid
	TRA01

	Datblygu a gweithredu cynllun aberthu cyflog wedi'i dargedu i helpu’n staff i bontio i gerbydau trydan.  

Mae’r cam yn targedu’n dyhead o sicrhau bod hyd at 75% o’r siwrneiau  cymudo mewn car preifat a milltiroedd y fflyd lwyd yn cael eu cwblhau mewn dewisiadau trydan amgen erbyn 2030.
	912
	Uchel
	Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

	Hedfan
	Lleihau’r teithio rhyngwladol 30%
	TRA02
	
Hedfan sy’n gyfrifol am gyfran arwyddocaol o'n hallyriadau wrth deithio.   Mae'r cam yn targedu dyhead am ostyngiad o 30% mewn hedfan. 

Mae cyfres o gamau ategol i ategu’n huchelgais wedi'u cynnwys yn y tabl 'Camau Ategol’ isod.
 
	491
	Canolig
	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd

	Fflyd Cerbydau’r Brifysgol
	Pontio’r fflyd cerbydau i gerbydau trydan (heblaw’r cerbydau amaethyddol)
	TRA03
	Ymchwilio a gweithredu cyfleoedd i drosglwyddo fflyd cerbydau’r Brifysgol i gerbydau trydan rhwng nawr a 2030.  Mae’r cam yn targedu trosglwyddiad i fflyd gwbl drydanol.

Mae cyfres o gamau ategol i ategu’n huchelgais wedi'u darparu yn y tabl 'Camau Ategol’ isod.

	128
	Isel
	Rheolwr Gweithrediadau, EF&R

	Siwrneiau Cymudo’r Cyflogeion
	Targedu gostyngiad o 30% mewn milltiroedd cymudo
	TRA04
	Datblygu a gweithredu rhaglen o ymgysylltu parhaus â myfyrwyr/staff i hybu opsiynau teithio cynaliadwy a llesol ar gyfer cymudo ac ar gyfer teithiau busnes, er mwyn targedu gostyngiad pellach o 50% mewn allyriadau o geir preifat erbyn 2030.  

Dylai'r camau canlynol gael eu hystyried:
· Grantiau trafnidiaeth gyhoeddus â chymhorthdal.
· Cyfleoedd partneriaeth allanol (Hywel Dda, awdurdod lleol)
· Cynlluniau rhannu lifft 
· Defnyddio clybiau ceir lleol

Mae modd hwyluso hyn drwy’r grwpiau ffocws presennol a’r paneli cynaliadwyedd sydd gan y Brifysgol ar waith.
	106
	Isel
	Cynghorydd Cynaliadwyedd


	Teithiau Busnes a fflyd Cerbydau’r Brifysgol 
	Targedu gostyngiad o 30% mewn milltiroedd busnes
	TRA05
	Ceisio lleihau milltiroedd busnes 30% drwy newidiadau yn y polisi teithio. Dylai'r camau canlynol gael eu hystyried:
· Blaenoriaeth trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithio busnes lle bo modd. 
· Gweithredu polisi teithio cynaliadwy i hybu gostyngiad mewn milltiroedd busnes.
· Gweithredu rhaglenni newid ymddygiad wedi'u targedu

Mae modd hwyluso hyn drwy’r grwpiau ffocws presennol a’r paneli cynaliadwyedd sydd gan y Brifysgol ar waith..
	28
	Isel
	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd

	
	Gostyngiad posibl cyfun mewn Allyriadau NTG (tunelli o CO2e)
	1,665
	Uchel

	
	Canran y Gostyngiad o’i gyferbynnu ag Allyriadau NTG Sylfaenol
	54%
	


Y potensial a ragwelir ar gyfer lleihau allyriadau carbon pe bai'r holl fesurau uchod yn cael eu gweithredu yw 1,665 tunnell CO2e: gan leihau ôl troed allyriadau NTG ein gweithgareddau teithio a thrafnidiaeth i 1,425 tunnell (gostyngiad o 54% ar ein gwaelodlin ym 2019-20).  Mae'r camau yn y tabl uchod wedi'u cynllunio i ddangos maint y gweithgareddau datgarboneiddio y bydd eu hangen i sicrhau gostyngiadau digonol mewn allyriadau.  Gall arbedion allyriadau gwirioneddol pan roddir y camau ar waith fod yn wahanol i'r canlyniadau a ddangosir yn y tabl uchod. Bydd y Brifysgol yn parhau i gadw i fyny â diweddariadau technolegol (e.e. hydrogen, HGVs / offer peirianwaith â batris) ac atebion a fydd yn caniatáu inni drosglwyddo cymaint o'n fflyd â phosibl i ddewisiadau trydan/hybrid amgen.  
Bydd hedfan yn dal yn rhan arwyddocaol o'n gofynion teithio academaidd.  Bydd y Brifysgol yn gweithio gyda'n hadrannau academaidd a’n hadrannau cymorth i ddeall ble mae modd gwneud gostyngiadau addas i helpu i leihau hedfan diangen; a lleihau allyriadau.
[bookmark: _Toc116981900][bookmark: _Toc119662090][bookmark: _Toc122030157][bookmark: _Toc126252918]Trafnidiaeth a Theithio – Camau Ategol
Rydyn ni wedi nodi sawl cam i leihau allyriadau NTG sy'n gysylltiedig â defnyddio’n fflyd cerbydau yn ogystal â theithiau busnes/academaidd ehangach ein staff.  Mae'r camau hyn yn canolbwyntio nid yn unig ar fesurau ymarferol i leihau’n hallyriadau ond hefyd ar wella ansawdd y data am drafnidiaeth sydd ar gael i ategu gweithgareddau adrodd a lleihau yn y dyfodol.  Mae'r holl gamau a restrir yn y tabl isod wedi'u datblygu mewn ymgynghoriad â chynrychiolwyr o amrywiaeth o adrannau'r Brifysgol.
	Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) Allweddol
	Cyfeirnod y Cam
	Is-gamau
	Perchennog y cam
	Dyddiad(au) Gweithredu Targed

	Siwrneiau Busnes a Siwrneiau 
Academaidd y staff, a Chymudo
	Helpu’r staff i ddatgarboneiddio’u siwrneiau busnes ac academaidd a’u siwrneiau cymudo.
	TRA06
	Ymgymryd ag adolygiad gyda’r adrannau academaidd i asesu’r gofynion ynglŷn â siwrneiau busnes presennol i’r staff a’r myfyrwyr, gan sicrhau bod cynaliadwyedd yn cario pwysoliad mawr wrth benderfynu ar yr angen i deithio (yn enwedig dros y môr i gyrchfannau pellter hir).

	Rheolwr Gweithrediadau, EF&R

	2024

	
	
	TRA07
	
Gosod targedau dros dro rhwng nawr a 2030, er mwyn lleihau'n raddol faint o deithiau awyr a gwblheir gan aelodau’r staff ar gyfer siwrneiau busnes ac academaidd. 

	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd
	2024

	
	
	TRA08
	Mewn ymgynghoriad â’r adrannau academaidd a’r adrannau cymorth, datblygu set o reolau ynglŷn â hedfan sydd wedi'u cynllunio i leihau teithio diangen yn ogystal â lleihau allyriadau teithio.  Gall y rheolau gynnwys (ymysg pethau eraill):
· Dim hediadau dosbarth cyntaf neu ddosbarth fusnes ar gyfer teithiau sy'n llai na 6 awr
· Rhaid i deithiau o fewn y Deyrnas Unedig gael eu gwneud ar drafnidiaeth gyhoeddus/eu cerbydau eu hunain yn hytrach nag mewn awyren lle bo modd.
· Teithiau rhyngwladol i gael eu cymeradwyo gan arweinwyr adrannau unwaith y bydd yr angen i deithio wedi'i bennu.
	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd
	2024

	
	
	TRA09
	
Drwy ddefnyddio allbynnau'r tri is-gam cyntaf, datblygu Polisi Trafnidiaeth Gynaliadwy ledled y Brifysgol i helpu i ffurfioli targedau a gosod uchelgais ar gyfer datgarboneiddio.   Rhaid i'r polisi gynnwys darpariaethau ar gyfer y canlynol:

· Lleihau teithio diangen ar draws pob dull
· Dewis defnyddio cludiant cyhoeddus o flaen hedfan ar gyfer teithiau yn y Deyrnas Unedig.
· Rheolau penodol ynglŷn â hedfan pellter hir.
· Annog y staff i weithio gartref gymaint â phosibl.

Sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei adolygu a'i gynnal yn rheolaidd (o leiaf bob blwyddyn) i ategu uchelgais Carbon Sero Net erbyn 2030.
	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd
	2024

	Siwrneiau Busnes a Siwrneiau 
Academaidd y staff, a Chymudo
	Helpu’r staff i ddatgarboneiddio’u siwrneiau busnes ac academaidd a’u siwrneiau cymudo.

	TRA10
	Ymchwilio i gyfleoedd i wella cyfleusterau teithio llesol (e.e. gwella darpariaeth beicio) ar ein safleoedd i alluogi staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddewis mathau carbon isel o drafnidiaeth.
	Rheolwr Gofod
	Yn barhaus 

	
	Llywodraethu a Monitro
	TRA11
	
Mewn ymgynghoriad â’r adrannau academaidd a’r adrannau cymorth, datblygu cyfres o dargedau cynaliadwyedd ar draws y Brifysgol ar gyfer gweithgareddau teithio a thrafnidiaeth.  Bydd y targedau hyn yn cael eu defnyddio i fonitro’r cynnydd o ran lleihau’n hallyriadau wrth deithio.


	Dirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd
	2024

	Siwrneiau Busnes a Siwrneiau 
Academaidd y staff
	Gwella ansawdd a gwaith coladu’r data teithio.
	TRA12
	
Ymgymryd ag asesiad manwl o fath ac ansawdd y data teithio busnes sydd ar gael ar draws holl gyfadrannau academaidd a gweithredol y Brifysgol.

Gweithio gyda'r adrannau hyn i wella ansawdd y data yr adroddir amdano yn barhaus i ganiatáu ar gyfer asesiad cywir o nwyon tŷ gwydr fel rhan o adroddiadau blynyddol Llywodraeth Cymru ac i helpu i ddatblygu targedau ar gyfer gostyngiadau

	Rheolwr Gweithrediadau, EF&R
	2023

	
	
	TRA13
	
Adolygu’r methodolegau casglu data presennol ar gyfer teithiau busnes gyda'r nod o ymgorffori data'r system archebu teithiau o fewn y setiau data a ddefnyddir i gyfrif yr allyriadau NTG blynyddol.

Diweddaru’n Ffurflen Gais Teithio bresennol i wneud yr wybodaeth a ganlyn yn orfodol:
· Dull teithio
· Y Maes Awyr neu’r lleoliad a gyrchir
· Dosbarth y siwrnai (hedfan yn unig)
· Pellter (os yw'n hysbys)
· Taith sengl neu ddychwelyd

	Rheolwr Gweithrediadau, EF&R
	2024

	Fflyd Cerbydau’r Brifysgol
	Trawsnewid ein Fflyd Cerbydau i ddewisiadau Carbon isel/ trydan/hybrid amgen
	TRA14
	Datblygu strategaeth i ategu’r newid i gerbydau trydan o fewn gweithrediadau’r Brifysgol. Troi pob cerbyd bach / canolig yn y fflyd yn gerbyd trydan yn y lle cyntaf cyn adolygu’r dewisiadau amgen ar gyfer peirianwaith a cherbydau amaethyddol.

	Rheolwr Gweithrediadau, EF&R
	2024

	
	
	TRA15
	Lle nad oes dewisiadau amgen trydan/hybrid ar gael, sicrhau bod y cerbydau petrol/disel mwyaf effeithlon yn cael eu caffael pan fydd cerbydau'n cael eu disodli.  Ystyried cerbydau sy'n gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd tanwydd ond sy'n dal yn gallu darparu'r un lefelau perfformiad i ateb gofynion gweithredol.  
	Rheolwr Gweithrediadau, EF&R
	Yn barhaus

	
	
	TRA16
	Parhau i gadw i fyny â datblygiadau mewn technolegau hybrid / trydan ar gyfer cerbydau masnachol mawr a pheirianwaith, yn enwedig cerbydau amaethyddol.  
	Rheolwr Gweithrediadau, EF&R
	Yn barhaus

	





[bookmark: _Toc126252919]Thema Allweddol 3 – Amaethyddiaeth
Mae allyriadau NTG o'n gweithgareddau amaethyddol yn gyfran sylweddol o ôl troed allyriadau uniongyrchol y Brifysgol.  O ran allyriadau blwyddyn adrodd 2019-20 o'n diadelloedd defaid, ein buchesi gwartheg, ein defnydd ar wrtaith, a’n hwsmonaeth anifeiliaid, cyfanswm yr allyriadau oedd 4,301 tunnell CO2e (21% o'n hallyriadau gweithredol).  Dylid nodi bod allyriadau o weithredu adeiladau a pheiriannau fferm wedi'u cynnwys yn Themâu Allweddol 1 (Adeiladau ac Ystadau) a 2 (Teithio a Thrafnidiaeth)[image: ].



Ffigur 7 – Canran allyriadau NTG o amaethyddiaeth fel rhan o gyfanswm ôl troed allyriadau’r Brifysgol ym mlwyddyn sylfaenol 2019-20.










Yn wahanol i ffynonellau allyriadau eraill o fewn ein hôl troed allyriadau NTG, mae allyriadau NTG amaethyddol yn canolbwyntio ar allyriadau methan ac ocsid nitraidd (wedi'i droi'n gyfwerth â charbon) drwy ddefnyddio gwrtaith, hwsmonaeth anifeiliaid ac arferion amaethyddol eraill.  Mae'n anos lleihau'r nwyon tŷ gwydr hyn gan eu bod yn codi o brosesau microbaidd naturiol mewn pridd ac mewn anifeiliaid, newidiadau mewn amodau hinsoddol lleol a chan fod yna gyfyngiadau difrifol ynglŷn â mesur y rhain.  
Er hynny, fel sefydliad ymchwil blaenllaw ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy yn ogystal â'n rôl fel y prif sefydliad yn yr Arolwg Busnes Ffermydd (FBS), mae gan y Brifysgol gyfle i nodi a chymhwyso atebion arloesol i leihau effeithiau amgylcheddol ein diadelloedd a’n buchesi, yn ogystal â helpu gweddill sector amaeth Cymru i ddatgarboneiddio. 


[bookmark: _Toc109935586][bookmark: _Toc116981902][bookmark: _Toc119662094][bookmark: _Toc122030159][bookmark: _Toc126252920]Amaethyddiaeth – Camau Datgarboneiddio Allweddol
Rydyn ni wedi nodi sawl cam i leihau allyriadau NTG sy'n gysylltiedig â'n hystâd amaethyddol.  Mae'r camau hyn yn canolbwyntio nid yn unig ar fesurau datgarboneiddio gweithredol y mae modd eu rhoi ar waith, ond hefyd sut y gallwn geisio ategu’n rhaglenni ymchwil amaethyddiaeth gynaliadwy sy'n arwain y byd.

	Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) Allweddol
	
Cyfeirnod y Cam
	Is-gamau
	Perchennog y cam
	Potensial ar gyfer Effaith lleihau Allyriadau (Isel/Canolig/Uchel)
	Dyddiad(au) Gweithredu Targed

	Amaethyddiaeth
	Gwella gwaith mesur NTG 
	
AG01
	Ffermydd ac Adrannau Ymchwil y Brifysgol i ddatblygu methodoleg well ar gyfer amcangyfrif allyriadau carbon o weithgareddau amaethyddol erbyn diwedd 2023.
	Ffermydd/Ymchwil Amaethyddol y Brifysgol 
	Isel
	2025

	Amaethyddiaeth
	Lleihau allyriadau NTG amaethyddol
	
AG02
	Tîm Ffermydd y Brifysgol i ddatblygu targedau CAMPUS uchelgeisiol a chyflawnadwy ar gyfer 2030, ynghyd â chynllun gweithredu, yn manylu ar fesurau i leihau allyriadau carbon erbyn diwedd 2023.
	Ffermydd/Ymchwil Amaethyddol y Brifysgol
	Uchel
	2025

	




[bookmark: _Toc126252921]Thema Allweddol 4 – Defnyddio Tir ac Atafaelu
Mae tir yn ased naturiol hanfodol. Mae'n rhoi hanfodion bywyd inni: dŵr glân, bwyd, pren, cynnal bioamrywiaeth, ac yn rheoleiddio peryglon fel llifogydd yn naturiol. Gellir trawsnewid asedau tir hefyd i fod yn sinciau carbon daearol sylweddol. Yn ychwanegol, y stociau carbon gorau yw’r rhai sy'n parhau dros amser (amserlenni aml-ddegawd). 
Mae Prifysgol Aberystwyth yn meddu ac yn cynnal dros 1,600 hectar o dir, a ddefnyddir i ategu addysg, ymchwil, ffermio âr a ffermio da byw masnachol.   Fel tirfeddiannwr o bwys yn yr ardal leol, mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i sicrhau bod ein harferion rheoli tir yn ceisio gwella’r potensial presennol i atafaelu carbon.  Rydym yn cydnabod y bydd atafaelu carbon o'n hasedau tir hefyd yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu'r Brifysgol i atafaelu’r allyriadau nad oes modd eu hosgoi i gyrraedd Carbon Sero Net erbyn 2030.  
Yn seiliedig ar ein cyflwyniad i Lywodraeth Cymru, mae potensial ein hasedau tir ar gyfer atafaelu carbon yn ein blwyddyn adrodd sylfaenol, sef 2019-20, yn 2,718 tunnell CO2e.  Mae'r siartiau isod yn dangos y gyfran o wahanol fathau o ddefnydd tir (wedi'u mesur mewn hectarau) a’r potensial ar gyfer atafaelu, fel y'u diffinnir gan ganllaw Llywodraeth Cymru i’r Sector Cyhoeddus ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net.  Tir glas yw’r rhan fwyaf o'r tir sy'n perthyn i'r Brifysgol ac yn cael ei gynnal gan y Brifysgol, a hwnnw’n cael ei ddefnyddio’n bennaf at ddibenion ymchwil a hefyd i gynnal gweithrediadau tir fferm masnachol (porfeydd i wartheg a defaid, cnydau). 
[image: ][image: Chart

Description automatically generated]    Ffigur 8 (chwith) a Ffigur 9 (dde) – Rhaniad tir Prifysgol Aberystwyth yn ôl y math a’r potensial ar gyfer atafaelu carbon.

[bookmark: _Toc109935588][bookmark: _Toc116981906][bookmark: _Toc119662096][bookmark: _Toc122030161]

[bookmark: _Toc126252922]Defnyddio Tir ac Atafaelu – Camau Allweddol
Mae'r Brifysgol wrthi'n cwblhau rhaglen plannu coed y disgwylir iddi gynyddu potensial ein hasedau tir ar gyfer atafaelu carbon oddeutu 109 tunnell CO2e y flwyddyn.  Yn 2030 rydym ar hyn o bryd yn rhag-weld potensial o atafaelu 2,948 tunnell y flwyddyn, ond mae'n debygol y bydd hyn yn destun newid sylweddol trwy gaffaeliadau/gwarediadau asedau tir yn y dyfodol.  Ar ben y rhaglen hon, rydyn ni hefyd wedi nodi'r camau canlynol a fydd yn helpu i gynyddu potensial ein hasedau tir o ran atafaelu carbon. 
	Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) Allweddol
	
Cyfeirnod y Cam
	Is-gamau
	Perchennog y cam
	Dyddiad(au) Gweithredu Targed

	Defnyddio a Rheoli Tir
	Gwella’n defnydd tir a chefnogi bioamrywiaeth
	LU01
	Penderfynu a oes tir a/neu fannau gwyrdd heb eu defnyddio’n ddigonol ar draws yr ystâd y gellid eu gwella a/neu eu hailddatblygu i wella’r broses atafaelu carbon, cefnogi bioamrywiaeth a chefnogi dylunio bioffilig (i annog pobl i gysylltu â'r amgylchedd naturiol) 
 
	Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
	Yn barhaus

	
	
	LU02
	Nodi cyfleoedd i ehangu’n rhaglen plannu coed gyfredol (lle bo'n briodol) a rheoli defnydd tir i helpu i atafaelu allyriadau NTG yn y dyfodol.
	Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
	Yn barhaus

	
	
	LU03
	
Defnyddio ymchwil ar reoli tir ac amaethyddiaeth gynaliadwy gan y Brifysgol i lywio'r datblygiadau cychwynnol yn ein strategaeth rheoli tir ac i’w diweddaru’n gyson.

Nodi cyfleoedd i ryddhau tir amaethyddol sy'n cael ei danddefnyddio neu dir braenar o weithgarwch amaethyddol i helpu i adfer cynefinoedd neu goedwigo (coed/gwrychoedd) gan gynyddu’r potensial ar gyfer atafaelu a bioamrywiaeth yn y dyfodol ar draws ystadau’r Brifysgol.

	Ffermydd/Ymchwil Amaethyddol y Brifysgol
	Yn barhaus

	
	
	LU04
	Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu gwell methodoleg ar gyfer mesur atafaelu carbon ar gyfer defnydd tir, gan ganolbwyntio ar botensial mawndir.  Ar hyn o bryd nid yw atafaelu carbon ar fawndir yn cael ei gyfrif yn adroddiadau Sero Net Sector Cyhoeddus Cymru.
	Ffermydd/Ymchwil Amaethyddol y Brifysgol
	Yn barhaus
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[bookmark: _Toc126252923][bookmark: _Toc108771064]Thema Allweddol 5 – Lleihau a Minimeiddio Gwastraff
Un arall o effeithiau anuniongyrchol a gweladwy iawn ein gweithrediadau yw cynhyrchu gwastraff a'i waredu wedyn.  Fel rhan o'n Polisi Rheoli Gwastraff, mae nifer o fentrau ac ymgyrchoedd newid ymddygiad eisoes ar y gweill i helpu i gyflawni'r uchelgais hwn.
Mae'r Brifysgol wrthi’n gweithredu cyfres o fesurau i leihau gwastraff ar draws ein gweithrediadau, ond mae’n ymwybodol bod yna ragor o gyfleoedd i leihau gwastraff. 
[bookmark: _Toc116981910][bookmark: _Toc119662100][bookmark: _Toc122030163][bookmark: _Toc126252924]Lleihau a Minimeiddio Gwastraff – Camau Allweddol
	Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) Allweddol
	Cyfeirnod y Cam
	Perchennog y Cam

	Lleihau a Minimeiddio Gwastraff
	Ceisio lleihau’r gwastraff busnes (gan gynnwys papur a phlastigau untro) a gynhyrchir yn ein gweithrediadau ar draws pob adran trwy archwiliadau wedi'u targedu ac ymgysylltu.   
	WR01
	Cynghorydd Cynaliadwyedd a Phennaeth Rheoli Cyfleusterau

	
	Nodi cyfleoedd i helpu i ddigideiddio’n systemau presennol trwy fabwysiadu dull digidol yn gyntaf; lleihau faint o bapur gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu.
	WR02
	Cynghorydd Cynaliadwyedd a Phennaeth Rheoli Cyfleusterau

	
	Ehangu'r defnydd ar gynlluniau ailddefnyddio asedau fel Warp-it i leihau faint o ddeunydd sy'n cael ei waredu i safleoedd tirlenwi. 
	WR03
	Cynghorydd Cynaliadwyedd a Phennaeth Rheoli Cyfleusterau

	


[bookmark: _Toc126252925]Caffael 
Caffael nwyddau a gwasanaethau yw effaith amgylcheddol anuniongyrchol fwyaf Prifysgol Aberystwyth ond mae hefyd yn gyfle arwyddocaol i helpu i ddatgarboneiddio ar draws y sector ar draws ein cadwyn gyflenwi.  Cyfanswm yr allyriadau NTG o ganlyniad i weithgareddau caffael Prifysgol Aberystwyth oedd 29,083 tunnell CO2e.  Mae'r rhan fwyaf o'n hallyriadau caffael yn gysylltiedig ag offer ymchwil, TGCh ac adeiladu sy'n gyfrifol am 32% 26%, a 19% o gyfanswm yr allyriadau caffael yn y drefn honno.
[image: Chart, sunburst chart
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Ffigur 10 – Blwyddyn Sylfaenol 2019-20: Rhaniad allyriadau caffael fesul categori.





Mae’r ddwy flynedd cyntaf o adroddiadau Llywodraeth Cymru wedi cynnwys gofyniad bod rhaid cynnal ymarfer sgrinio ar gyfer yr allyriadau sy'n deillio o nwyddau a gwasanaethau wedi’u caffael. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n mireinio'r fethodoleg sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd i bennu'r allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â gwariant caffael penodol ac mae'n debygol y defnyddir mecanwaith gwahanol yn y blynyddoedd i ddod ar gyfer pennu'r effaith.  Mae graddfa ac amrywiaeth y gwasanaethau a'r nwyddau rydyn ni’n eu prynu yn her sylweddol o ran gosod targedau ystyrlon ar gyfer lleihau allyriadau ar draws ein cadwyn gyflenwi.
Yn y lle cyntaf, bydd Prifysgol Aberystwyth yn datblygu meincnod dangosol o'n hallyriadau caffael gyda'r bwriad o ddefnyddio hyn i lywio strategaeth ymgysylltu gyda'n cyflenwyr.  Bydd hyn yn caniatáu i’r Brifysgol bennu lefel y rheolaeth carbon sydd eisoes yn bodoli yn ein cadwyn gyflenwi a datblygu cyfres o fesurau ymyrryd gweithredol i leihau’n hallyriadau NTG yn y maes hwn.  Byddwn hefyd yn ceisio deall sut mae’n hymddygiad presennol o ran caffael yn cyfrannu at ein hallyriadau NTG ac yn nodi camau i wella cynaliadwyedd y nwyddau rydyn ni’n eu caffael. 
[bookmark: _Toc122030165][bookmark: _Toc126252926]Caffael – Camau Allweddol
Rydyn ni wedi nodi sawl cam i leihau’r allyriadau NTG sy'n gysylltiedig â'n gweithgareddau caffael.  Mae'r camau hyn yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar wella gwelededd yr allyriadau carbon a’r rheolaeth yn ein cadwyn gyflenwi, i alluogi'r Brifysgol i ddatblygu camau cadarn ac ystyrlon a gosod targedau i leihau allyriadau.
	Maes y Gweithgaredd
	Cam(au) Allweddol
	
Cyfeirnod y Cam
	Is-gamau
	Perchennog y cam
	Amserlenni Cyflawni

	Caffael
	Strategaeth Caffael Cynaliadwy
	PR01
	Datblygu a chyhoeddi strategaeth Caffael Cynaliadwy gan ddefnyddio canlyniadau ôl troed 2019/20 i helpu i ryngweithio â'n cyflenwyr, gan ystyried yr elfennau allweddol a ganlyn (a amlinellir yn y Camau Allweddol a ganlyn)

	Rheolwr Caffael

	2024

	
	Ymgysylltu â Chyflenwyr a’r gadwyn Gyflenwi
	PR02
	Datblygu a gweithredu rhaglen o ymgysylltu â chyflenwyr drwy gydol y broses gaffael a darparu contractau i hybu a chefnogi datgarboneiddio parhaus yn eu gweithrediadau, yn ogystal â helpu i fesur yr allyriadau o gadwyn gyflenwi'r Brifysgol yn well.

Gosod targed interim o ymgysylltu ag o leiaf 50% o gyflenwyr mwyaf y Brifysgol erbyn 2025, gyda dyhead i gynyddu hyn i 75% o leiaf erbyn 2030. 

	Rheolwr Caffael

	2025

	
	Ymgysylltu â Chyflenwyr a’r gadwyn Gyflenwi
	PR03
	Adolygu'r prosesau cyfredol ar gyfer adolygu cyflenwyr a chontractwyr yn ein gweithgareddau caffael.  Diweddaru’n proses bresennol i sicrhau ein bod yn mynd ati i werthuso ymrwymiadau datgarboneiddio gan y cyflenwyr ac ystyried eu pwysoliad cymharol yn y dyfarniad yn erbyn y gwerth mewn tendrau.
	Rheolwr Caffael

	2025

	
	
	PR06
	Gwneud gwaith ymgysylltu mewnol â gwahanol gyfadrannau yn y Brifysgol i ddeall sut mae gweithgareddau caffael yn cyd-fynd â'n Strategaeth Sero Net erbyn 2030. 
	Rheolwr Caffael

	
2025

	
	Mesur ac Adrodd
	PR07
	Parhau i roi adborth a helpu Llywodraeth Cymru gyda datblygiad parhaus eu Hadroddiad ar y Sector Cyhoeddus – yn enwedig ar gyfer allyriadau'r gadwyn gyflenwi.
	Cynghorydd Cynaliadwyedd
	
Yn barhaus

	


[bookmark: _Toc126252927]Cyfrifoldebau a Llywodraethu
· Mae'n bwysig bod gan ein Strategaeth Carbon Sero Net erbyn 2030 berchnogaeth i'w gyrru ymlaen ac i addasu er mwyn manteisio ar bob cyfle a datblygiad mewn ymchwil newid hinsawdd.  Bydd ymagwedd strategol at hybu, cynllunio a chyflawni'r newidiadau angenrheidiol i gyflawni’n Strategaeth yn rhoi'r cyfle gorau i greu effaith, defnyddio adnoddau, creu capasiti a lleihau carbon.
· Tîm Gweithredol a Phwyllgor Cynaliadwyedd y Brifysgol, gyda chynrychiolaeth briodol, fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y camau a amlinellir yn y strategaeth hon yn cael eu cymryd
Y Camau Nesaf:
· Cytuno ar berchnogion y camau a sicrhau bod perchnogion y camau wedi adolygu'r camau perthnasol a nodir yn y Strategaeth hon ac wedi cytuno ar yr amserlenni ar gyfer cyflawni.
· Sefydlu proses adrodd fewnol gyda chynrychiolwyr o feysydd gwasanaeth/arweinwyr gweithredu yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu i'r pwyllgor cynaliadwyedd.
· Adnabod 'Hyrwyddwr cynaliadwyedd' yn y meysydd gwasanaeth allweddol, gan neilltuo amser o fewn eu rôl i helpu i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd a chyfleoedd i leihau allyriadau yn eu meysydd gwasanaeth unigol.
· [bookmark: _Toc108771065]Sefydlu cysylltiadau â thimau datgarboneiddio Prifysgolion Cymru a sefydliadau'r sector cyhoeddus lleol i rannu canlyniadau Strategaeth Carbon Sero Net 2030 ac i nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio.


Cyllid
Mae'n hanfodol bod cynaliadwyedd a'n targed sero net yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau y tu allan i faes arferol y prosiect datgarboneiddio, gan gynnwys dylanwadu ar gadwyni cyflenwi. Hefyd, rhaid i gyllidebau cyfalaf a gwariant gyd-fynd â'r agenda datgarboneiddio. Bydd cyflawni Sero Net 2030 yn ei gwneud yn ofynnol i Brifysgol Aberystwyth graffu ar ei holl weithgareddau a chymryd camau priodol lle bo’u hangen. Bydd hyn yn gofyn am fwy o bwyslais ar ystyriaethau amgylcheddol.
Mae angen hefyd inni archwilio'r holl ffynonellau cyllid i ategu’r gwaith o gyflawni camau i ysgogi newid cadarnhaol. Bydd angen buddsoddiad sylweddol i gyflawni'r camau a lleihau allyriadau, er mwyn cyrraedd y targedau ar gyfer gostyngiadau erbyn 2030.
[bookmark: _Toc108771066]

[bookmark: _Toc126252929]Risgiau a Chyfyngiadau
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi nodi'r risgiau a'r cyfyngiadau posibl canlynol a allai gyfyngu ar y gallu i gyrraedd ein targed Sero Net erbyn 2030.  I'r perwyl hwn rydym hefyd wedi cynnwys enghreifftiau o strategaethau lliniaru y byddwn yn ceisio eu gweithredu i liniaru'r risgiau hyn.

	Thema Allweddol
	Risg / Cyfyngiad a Nodwyd
	Strategaethau Lliniaru

	Pob thema
	Dim digon o gapasiti ar draws y Brifysgol ac mewn meysydd gwasanaeth unigol i gyflawni'r camau a nodir yn y Strategaeth hon
	· Nodi arweinwyr priodol yn y Tîm Uwch Arweinwyr a rhoi cyfrifoldeb iddyn nhw dros gyflawni’r cynllun gweithredu. 
· Ystyried cyfleoedd i gysoni rolau a phrosesau i gydlynu gweithgareddau, gwneud y mwyaf o ymdrechion a hybu cyflawniadau.  
· Ymgorffori’r strategaeth yn y trefniadau llywodraethu presennol.
· Integreiddio’r camau yng Nghynlluniau Strategol y Brifysgol a nodi'r gyllideb i helpu i’w cyflawni

	
	Dim digon o gyllid ar gael i gyflawni'r Strategaeth
	· Integreiddio’r camau yng nghynlluniau’r Gyfarwyddiaeth / Maes Gwasanaeth unigol.
· Bydd angen i’r Brifysgol ymrwymo adnoddau a gwneud penderfyniadau dyrannu ariannol ar gyfer 2022/23 ymlaen
· Manteisio ar gyfleoedd am gyllid allanol i gymryd camau, gan gynnwys Rhaglen Ariannu Cymru, Cynlluniau Buddsoddi i Arbed a chyllid Llywodraeth Cymru.

	
	Angen cymorth partneriaid eraill i gyflawni camau o fewn y Strategaeth 
	· Nodi cyfleoedd ar gyfer projectau partneriaeth gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus/preifat i gefnogi cyfleoedd ariannu
· Manteisio ar gyfleoedd i weithio gyda Llywodraeth Cymru a'r gwasanaethau eraill sydd ar gael, gan gynnwys Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Garbon

	
	Rheoli lled y Strategaeth a’i cwmpas trawsbynciol er mwyn cysoni adnoddau a chapasiti
	· Sefydlu Grŵp Cyflawni Datgarboneiddio Strategol 
· Arweinwyr y Camau yn adrodd i'r Grwp Cyflawni Datgarboneiddio Strategol 
· Y Grŵp Cyflawni Datgarboneiddio Strategol yn adrodd i Weithrediaeth y Brifysgol etc.
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[bookmark: _Toc126252930]Atodiad 1 – Cyfeiriadau a Dogfennau Ategol
[bookmark: _Toc126252931]Model Senario Cyfeirio
[bookmark: _Hlk116931711]Mae’r adran hon yn disgrifio canlyniadau manwl gwaith modelu senarios a wnaed i ategu datblygiad y Strategaeth Carbon Sero Net erbyn 2030.  Amlinellir isod fodel o drywydd sy'n cymharu’r allyriadau a ragwelir yn 2030 ar gyfer senario Busnes-fel-Arfer o’i gyferbynnu â senario datgarboneiddio ledled y Brifysgol.
Mae'r senario Busnes-fel-Arfer yn tybio na fydd y Brifysgol yn gweithredu mesurau datgarboneiddio gweithredol; gan sicrhau gostyngiadau drwy ddatgarboneiddio'r Grid Cenedlaethol yn oddefol yn unig. Ar y llaw arall, mae'r senario datgarboneiddio ar draws y Brifysgol yn modelu'r effaith y rhagwelir y bydd cyfres o fesurau datgarboneiddio gweithredol yn ei chael ar allyriadau. Mae’r amcanestyniadau o’r gostyngiad mewn allyriadau yn canolbwyntio ar ystâd adeiledig y Brifysgol a’i gweithgareddau teithio a thrafnidiaeth yn unig. 
Mae pob cyfanswm allyriadau NTG yn y model yn adlewyrchu ôl troed allyriadau NTG net y Brifysgol, sy'n cynnwys y potensial sydd gan ein hasedau tir ar gyfer atafaelu.  Bydd y Model Senario Cyfeirio yn cael ei ddiweddaru'n flynyddol i gynnwys prosiectau datgarboneiddio a nodir ymhellach ar draws ffynonellau allyriadau eraill, yn ogystal ag adlewyrchu’n hôl troed allyriadau NTG blynyddol a fydd yn cael ei adrodd i Lywodraeth Cymru.
[image: ]Ffigur 11 – Y Model Senario Cyfeirio a ddefnyddiwyd i lywio’n Strategaeth Sero Net erbyn 2030.


[bookmark: _Toc126252932]Adnoddau Ategol
Wrth ddatblygu’n Strategaeth Carbon Sero Net erbyn 2030, rydyn ni wedi cyfeirio at arolygon ac adroddiadau presennol a gwblhawyd dros y degawd diwethaf ac a ddarparwyd er mwyn nodi ac adolygu arbedion ynni arfaethedig a chyfleoedd datgarboneiddio.  
Mae'r wybodaeth hon yn canolbwyntio'n bennaf ar ein hystadau a'n campysau adeiledig ac fe'i defnyddiwyd i lywio modelau manwl o drywyddau posibl allyriadau NTG.  Isod ceir crynodeb o’r adroddiadau a’r arolygon unigol a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r camau datgarboneiddio penodol a gyflwynir yn y Strategaeth hon:
Cyfnod 1 Gwaith Ynni Re:fit (Vital Energi)
Mae canlyniadau arolygon effeithlonrwydd ynni a gwaith dilynol a wnaed fel rhan o raglen Re:fit Llywodraeth Cymru ar Gampws Penglais wedi’u defnyddio i fodelu sut y câi mesurau arbed ynni tebyg eu cyflwyno ar draws campysau eraill y Brifysgol (Gogerddan, Fferm Penglais).
Cyfnod 2 Fferm haul Re:fit (Vital Energi)
Cynnig dichonoldeb manwl a wnaed gan Vital Energi ynghylch adeiladu (sydd ar y gweill ar hyn o bryd) Fferm Haul 2.5 MW a fydd yn cyflenwi Campws Penglais.  Defnyddiwyd yr arbedion perfformiad a’r arbedion ynni a fodelwyd er mwyn modelu gostyngiadau mewn allyriadau drwy newid cyflenwadau i ffwrdd o'r Grid Cenedlaethol.
Arolwg datgarboneiddio Fferm Penglais (astudiaeth ddichonoldeb Hoare Lea)
Cynhaliodd yr ymgynghorwyr cynaliadwyedd Hoare Lea arolwg datgarboneiddio oedd yn canolbwyntio ar Gampws Fferm Penglais.  Defnyddiwyd yr adroddiad hwn i ddarparu argymhellion a chostau ynglŷn â datgarboneiddio'r adeiladau preswyl, wedi’u modelu ar ddau floc preswyl (oedd i gyd yr un fath i raddau helaeth) a'r Hwb. 
Astudiaeth dichonoldeb technegol ac economaidd gwresogi ardal 2022 (Element Energy, SWECO, Vital Energi)
Astudiaeth ddichonoldeb lefel uchel gan Element Energy, Sweco a Vital Energi ar gyfer rhwydwaith gwres ardal arfaethedig a fydd yn cyflenwi nifer o sefydliadau'r sector cyhoeddus a phreifat (gan gynnwys y Brifysgol) yn Aberystwyth.  Mae’r arbedion a ragwelir a fodelwyd yn yr astudiaeth ddichonoldeb hon wedi llywio gwaith i fodelu trywydd posibl gostyngiadau mewn allyriadau ar safleoedd y Brifysgol y bwriedir eu cysylltu â'r rhwydwaith.  
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Modelu Datgarboneiddio Prifysgol Aberystwyth
(2019 - 2030)

Agricultural Emissions	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	4300.7759999999998	Buildings - T	&	D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	417	296	317	300.24796747967486	241.13515438417036	214.38274264287617	170.91718731841576	152.94282923972423	195.65315013018503	173.07778665362522	147.99404945744763	105.10799895617316	Buildings - Electricity	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	5188.8141000000005	3804.0157260000001	4146.1130279999998	3927.0094940000004	3153.8599530000001	2803.9592499999999	2235.4636499999997	2000.3730499999999	2558.9907720000001	2263.7226060000003	1935.6468659999998	1374.7307375999999	Buildings Natural Gas	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	4539.4078085500005	4258.7629240500009	4430.4617634414662	4415.4645681295333	4415.4645681295333	3975.3971361295335	3975.3971361295335	3975.3971361295335	856.58075972953316	856.58075972953316	856.58075972953316	134.17481250053311	Buildings - WTT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	1639	1206	2156	2099.2922076715308	1912.0070004073591	1720.6477121327939	1582.9372038434669	1525.9896284883669	905.8155092531872	834.2907178185352	754.81872733558828	395.85126582444565	Transport 	&	 Travel - Business Travel	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	1680.1324150384228	493.38253021991125	124.264548351024	1680	1680	1680	1651.62	1651.62	1651.62	1651.62	1651.62	1160.52	Transport 	&	 Travel - Employee Commuting	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2505.39	751.62	1267.75647790069	1267.75647790069	1267.75647790069	1267.75647790069	355.75647790069002	355.75647790069002	355.75647790069002	355.75647790069002	355.75647790069002	249.03147790069002	Buildings - Other Fuels	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	293.69	293.6435682	323.80999999999995	323.80999999999995	323.80999999999995	323.80999999999995	323.80999999999995	323.80999999999995	323.80999999999995	323.80999999999995	323.80999999999995	125.24499999999995	Buildings - Water	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	195.28	205.93	89.789000000000001	89.789000000000001	89.789000000000001	89.789000000000001	89.789000000000001	89.789000000000001	89.789000000000001	89.789000000000001	89.789000000000001	67.364000000000004	Transport 	&	 Travel - University Fleet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	131.94	38.36	143.04990000000001	143.04990000000001	127.04990000000001	111.04990000000001	95.049900000000008	79.049900000000008	63.049900000000008	47.049900000000008	31.049900000000008	15.049900000000008	Homeworking	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	0	0	269.84536259166902	269.84536259166902	269.84536259166902	269.84536259166902	269.84536259166902	269.84536259166902	269.84536259166902	269.84536259166902	269.84536259166902	134.84536259166902	Waste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	11.88	10.050000000000001	11.806203214098501	11.806203214098501	11.806203214098501	11.806203214098501	11.806203214098501	11.806203214098501	11.806203214098501	11.806203214098501	11.806203214098501	8.8562032140984996	Land Use Sequestration	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	-2718	-2718	-2718	-2841.3911111111111	-2854.7172222222221	-2868.0433333333331	-2881.3694444444441	-2894.6955555555551	-2908.0216666666661	-2921.3477777777771	-2934.6738888888881	-2948	Blwyddyn Adrodd
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